แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

“ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สร้างสรรค์สันโค้งให้น่าอยู่”

- ๑ -

บทนำ

แผนการดำเนินงาน  เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา          และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ประจำปีงบประมาณ       ๒๕69 ซึ่งแผนการดำเนินงานจะทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ  มีความชัดเจน     ในทางปฏิบัติตลอดจนได้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆที่มีแผนงาน                 ในพื้นที่รับผิดชอบของตำบลสันโค้ง  พร้อมทั้งมีการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ           ในแผนปฏิบัติงานโดยจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔9 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย       เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นพร้อมทั้งมีการประสาน และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งมีการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนดำเนินการ ซึ่งจะส่งผลให้การติดตาม  และประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ        พ.ศ. ๒๕69 โดยได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ และแนวทางการพัฒนาที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ      ๒๕69 ซึ่งมีความสอดคล้องกับพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งซึ่งได้กำหนด                  ให้เป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอและกรอบนโยบาย ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         จังหวัดพะเยา  สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕69 ในรายละเอียด           มี ๒ ส่วนได้แก่ ส่วนที่ ๑ บทนำ  เป็นบทเพื่อให้ทราบถึงหลักการจัดทำแผนการดำเนินงาน  และประโยชน์               ของแผนการดำเนินงาน  ส่วนที่  ๒บัญชีโครงการ/กิจกรรมเป็นบทเพื่อให้ทราบถึงโครงการ/ กิจกรรม           ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ  ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือ               ในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามการประเมินผลงานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนถิ่น             โดยประกอบด้วย สรุปหน้าแผนการดำเนินงาน บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง หวังเป็นอย่างยิ่งแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕69 จะสามารถอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นตลอดทั้งนำความเจริญสู่ท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการบริหาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการบนพื้นฐานแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน             ทั้งนี้เพื่อจะให้การพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้                   อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาสามารถปฏิบัติเป็นไปตามการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

- เพื่อให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปสู่แผน

การปฏิบัติมีความสะดวก และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน...

-  ๒ –

ขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานงานแผนพัฒนา              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน  ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ           ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาแผนการดำเนินงานแล้วนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน                 นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันแผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวัน              นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินการแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจน            ในการปฏิบัติมากขึ้น

๒. ทำให้การติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

๓. ช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-3-

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕69

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1.การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 2. การพัฒนารายได้และเสริมสร้างเศรษฐกิจ | -อุตสาหกรรมและการโยธา -แผนงานการเกษตร | 21 4 | 25.00 70.00 | 5,000,000 110,000 | 20.61 50.50 | กองช่าง สำนักปลัดฯ |
| รวม |  |  | 25 |  | 5,110,000 |  |  |

-4-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕69 ตำบลสันโค้ง

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม | 1.พัฒนาส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 2.การป้องกันและการระงับยับยั้งโรคติดต่อโรคระบาด 3. พัฒนาศักยภาพกลุ่มชุมชนเข้มแข็ง 4. ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมขน 5. สร้างหลักประกันให้คนมีคุณธรรมชีวิตที่ดี | 1.1แผนงานการศึกษา 1.2แผนงานสาธารณ สุข -แผนงานสังคมสงเคราะห์ -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -แผนงานการศาสนาและนันทนาการ -แผนงานงบกลาง | 12 14 1 7 11 3 | 65.25 55.56 57.14 90.67 82.67 33.33 | 2,467,285 275,000 30,000 180,000 260,000 16,614,000 | 85.73 49.46 96.91 45.34 68.96 83.33 | กองการศึกษาฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ กองการศึกษาฯ สำนักปลัดฯ |
| รวม |  |  | 48 |  | 19,826,285 |  |  |
| พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันมลภาวะและสร้างระบบนิเวศที่ดี | -แผนงานการเกษตร -แผนงานเคหะและชุมชน - รักษาความสงบภายใน | 2 2 1 | 100 50 30 | 60,000 75,000 20,000 | 100 22.50 25.36 | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |
| รวม |  |  | 5 |  | 155,000 |  |  |

-5-

| ยุทธศาสตร์ |  | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย |  | -สนับสนุนสร้างเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย | -แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 4 | 22.22 | 180,000 | 35.71 | สำนักปลัดฯ |
| รวม |  |  |  | 4 |  | 180,000 |  |  |
| ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธภาพ | -เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการและเพิ่มประสิทธิภาพ |  | -แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 53.24 | 366,000 | 33.25 | สำนักปลัดฯ |
| รวม |  |  |  | 3 |  | 366,000 |  |  |
| รวมทั้งหมด |  |  |  | 60 |  | 19,682,510 |  |  |

-6-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ)

| ลำ ดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่2 ตำบลสันโค้ง | ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร | 250,000 | หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าตอง ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2569 |
| 2. | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง | ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร | 500,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |

-7-

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ)

| ลำ ดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลสว่างอารมณ์ | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร | 366,000 | หมู่ที่ 4 ตำบลสสว่างอารมณ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2569 |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายพ่อสว่างพลกล้า) หมู่ที่ 8 ตำบลสันโค้ง | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 136.00 ตารางเมตร | 82,700 | หมู่ที่ 8 ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 5. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตัวยูพร้อมฝาปิด (สายสุสานบ้านสันโค้ง) หมู่ที่ 1 ตำบลสันโค้ง | กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย .1.00 เมตร ผนังหนา 0.15 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50x1.10 เมตร หนา 0.12 เมตร | 356,000 | หมู่ที่ 1 ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |

-8-

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ)

| ลำ ดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตัวยูพร้อมฝาปิด (สายสุสานบ้านสันโค้ง) หมู่ที่ 6 ตำบลสันโค้ง | กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 53.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ผนังหนา 0.15 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50x0.53 เมตร หนา 0.12 เมตร | 207,000 | หมู่ที่ 6 ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 7. | โครงการขยายถนน คสล.ไหล่ทาง (สายบ่อปลาโชครุ่งฟาร์ม) หมู่ที่ 6 ตำบลสันโค้ง | กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร | 153,200 | หมู่ที่ 6 ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 8. | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยพ่อหลวงกระชอบ เครือศรี หมู่ที่ 8 ตำบลสันโค้ง | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 92ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อ | 278,300 | หมู่ที่ 8 ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2569 |

-9-

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ)

| ลำ ดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9. | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายจันเทิน ขันศรี หมู่ที่ 8 ตำบลสันโค้ง | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 67ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 7 บ่อ | 146,100 | หมู่ที่ 8 ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2569 |
| 10. | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายอุราญ สุพร หมู่ที่ 5 ตำบลสันโค้ง | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 202ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.65x0.65 เมตร (วัดนอก) จำนวน 23 บ่อ บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด 1.00x1.00 เมตร (วัดนอก) จำนวน 1 บ่อ | 332,200 | หมู่ที่ 5 ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2569 |

-10-

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

| ลำ ดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 11. | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (สายนายบุญโยง ชุมภูอินทร์) หมู่ที่ 11 ตำบลสันโค้ง | ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวรวม 735.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,837.50 ตารางเมตร | 108,100 | หมู่ที่ 11 ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 12. | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายนายสมร หมู่ที่ 4 ตำบลสันโค้ง | ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวรวม 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. | 44,100 | หมู่ที่ 4 ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 13. | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายพ่อหลวงกระชอบ หมู่ที่ 4 ตำบลสันโค้ง | ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวรวม 850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,125.00 ตร.ม. | 125,000 | หมู่ที่ 4 ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |

-11-

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

| ลำ ดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 14. | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (สายนายม่อนหินขาว) หมู่ที่ 9 ตำบลสันโค้ง | ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวรวม 735.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,837.50 ตารางเมตร | 268,300 | หมู่ที่ 9 ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2569 |
| 15. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 10 ตำบลสันโค้ง | ความกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร | 242,000 | หมู่ที่ 10 ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2569 |
| 16. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย แม่สมศรี สีเสียดค้า หมู่ที่ 11 ตำบลสันโค้ง | ความกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร | 331,000 | หมู่ที่ 4 ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2569 |

-12-

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

| ลำ ดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 17. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หลังโรงเรียนบ้านห้วยทรายเลื่อน หมู่ที่ 3 ตำบลสันโค้ง | ความกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 176.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704.00 ตารางเมตร | 377,000 | หมู่ที่ 3 ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 18. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรงฆ่าสัตว์นายอำนวย หมู่ที่ 4 ตำบลสันโค้ง | ความกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 147.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 441.00 ตารางเมตร | 243,000 | หมู่ที่ 4 ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 19. | โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 10 ตำบลสันโค้ง | ฝาปิด คสล.ขนาด 0.50x0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร จำนวน 80 ฝา และ ขนาด 0.50x0.90 เมตร หนา 0.12 เมตร จำนวน 32 ฝา | 45,700 | หมู่ที่ 10 ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |

-13-

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

| ลำ ดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 20. | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลสันโค้ง | ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 2,100 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า ใช้งานได้ 2 ระบบ | 145,900 | หมู่ที่ 9 ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2569 |

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)

| ลำ ดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 21. | โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลสันโค้ง | เจาะบ่อบาดาล บ่อขนาด 6 นิ้ว ลึก 130.00 เมตร | 398,400 | หมู่ที่ 7 ตำบลสันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2569 |

-14-

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนารายได้และเสริมสร้างเศรษฐกิจ

(1) แผนงานการเกษตร

| ลำ ดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน งานเสร็จสิ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย | เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ลดต้นทุนการผลิต เป็นการยกระดับด้านรายได้ ก่อให้เกิดความมั่นคงและยั้งยืน ในอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร | 20,000 | เกษตรกรในพื้นที่ตำบลสันโค้ง ทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2. | โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจัดโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ฯลฯ | 30,000 | พื้นที่ตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 3. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ | เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯลฯ | 30,000 | พื้นที่ตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |

-15-

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนารายได้และเสริมสร้างเศรษฐกิจ

(1) แผนงานการเกษตร

| ลำ ดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน งานเสร็จสิ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.อบต.สันโค้ง) | เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 30,000 | พื้นที่ตำบลสันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |

-16-

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

(1) แผนงานการศึกษา

| ลำ ดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การเสร็จสิ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | อุดหนุนอาหารกลางวัน | สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านจำไก่ | 800,000 | โรงเรียนบ้านจำไก่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่ | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่โครงการแข่งขันกีฬา | 50,000 | โรงเรียนบ้านจำไก่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม 2568 |
| 3. | โครงการแข่งขันทักษะและกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่งเสริมให้เด็ก มีพัฒนาการ ทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมสติปัญญา | 20,000 | หน้าอาคาร อปพร. อบต.สันโค้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม2569 |
| 4. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เด็กมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ | 30,000 | อบต. สันโค้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2569 |
| 5. | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและผู้เกี่ยวข้อง | เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและผู้เกี่ยวข้อง | 60,000 | ศูนย์เด็กฯ นอกสถาน ที่ต้นแบบ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฏาคม2569 |

-17-

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

(1) แผนงานการศึกษา

| ลำ ดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6. | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดี | เพื่อจัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ | 20,000 | วัดบ้านใหม่ราษฎร์บำรุง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2569 |
| 7. | โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันโค้ง | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมและภารกิจร่วมกัน | 30,000 | โรงเรียนบ้านจำไก่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 8. | อุดหนุนอำเภอดอกคำใต้ตามโครงการงานรัฐพิธี | เพื่ออุดหนุนอำเภอดอกคำใต้จัดทำงานรัฐพิธีให้ประชาขนในพื้นที่มีความจงรักภักดีต่อ มหากษัตรย์ | 12,000 | อำเภอดอกคำใต้ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2569 |

-18-

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

(1) แผนงานการศึกษา

| ลำ ดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน งานเสร็จสิ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1. สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 3. ค่าจัดการเรียนการสอน 4. ค่าหนังสือเรียน 5. ค่าอุปกรณ์การเรียน 6. ค่าเครื่องแบบ 7. ค่ากิจกรรมผู้เรียน | 927,760 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ ตำบล สันโค้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |

-19-

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การป้องกันและการระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาด

(1) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | อุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | หมู่ที่ 1 ตำบล สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 2. | อุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | หมู่ที่ 2 ตำบล สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 3. | อุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | หมู่ที่ 3 ตำบลสันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 4. | อุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | หมู่ที่ 4 ตำบลสันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 5. | อุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | หมู่ที่ 5 ตำบล สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |

-20-

(1) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕66 |  |  | พ.ศ.๒๕67 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6. | อุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | หมู่ที่ 6 ตำบล สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 7. | อุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | หมู่ที่ 7 ตำบลสันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 8. | อุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | หมู่ที่ 8 ตำบลสันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 9. | อุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | หมู่ที่ 9 ตำบลสันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 10. | อุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | หมู่ที่ 10 ตำบลสันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |

-21-

(1) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 11. | อุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | หมู่ที่ 11 ตำบล สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 12. | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสันโค้ง | 30,000 | หมู่ที่ 1-11 ตำบล สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 13 | โครงการป้องกันโรคติดต่อ | เพื่อป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลสันโค้ง | 25,000 | หมู่ที่ 1-11ตำบลสันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 14. | โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ | เพื่อค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ | 25,000 | หมู่ที่ 1-11ตำบลสันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |

-22-

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน

(1) สังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | จำนวนเงิน (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในเขตตำบลสันโค้ง | 30,000 | อบต. สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |

-23-

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพกลุ่มชุมชนให้เข้มแข็ง

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | จำนวนเงิน (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | โครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน | ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน | 50,000 | กลุ่มแม่บ้านต้นแบบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฏาคม2569 |
| 2. | โครงการส่งเสริม อาชีพ | ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน | 50,000 | อบต. สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม2569 |
| 3. | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล สันโค้ง | -จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้ง -คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ ตำบลสันโค้ง | 100,000 | อบต. สันโค้ง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2569 |
| 4. | อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลสันโค้ง | กลุ่มสตรีตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน | 40,000 | สนามอำเภอดอกคำใต้ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์2569 |

-24-

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | จำนวนเงิน (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5. | โครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน | ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน | 50,000 | กลุ่มแม่บ้านต้นแบบ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฏาคม2569 |
| 6. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตำบลสันโค้ง | ส่งเสริมการพัฒนาผู้นำต่างๆ ในตำบลสันโค้ง | 100,000 | ผู้นำต่างๆ ตำบลสันโค้ง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2569 |
| 7. | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | 40,000 | ประชาชน อสม. ผู้นำตำบลสันโค้ง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน. 2569 |

-25-

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | จำนวนเงิน (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | โครงการถวายเทียนพรรษา | -จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีละ 1 ครั้ง -พุทธศาสนิกชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลสันโค้งและพื้นที่ใกล้เคียง | 20,000 | วัดในพื้นที่ตำบลสันโค้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2569 |
| 2. | โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทงอีสานล้านนา | -จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงอีสานล้านนาปีละ 1 ครั้ง -ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสันโค้งและนอกพื้นที่ตำบลสันโค้ง | 100,000 | ตำบล สันโค้ง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤศจิกายน 2568 |
| 3. | อุดหนุนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในช่วงนักเรียนปิดภาคเรียนปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | วัดใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน2569 |

-26-

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

  - กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4. | กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | แม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมทุกปี | 5,000 | อำเภอดอกคำใต้ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม2569 |
| 5. | โครงการต่างๆของกองการศึกษา ในกิจกรรมและรัฐพิธีต่างๆ | โครงการ/กิจกรรมและรัฐพิธีต่างๆ | 20,000 | อำเภอดอกคำใต้ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2569 |
| 6 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน | -จัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน ตำบลสันโค้ง ปีละ 1 ครั้ง -เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลสันโค้ง ทั้ง 11 หมู่บ้าน | 50,000 | โรงเรียนในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม 2568 |
| 7. | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และ แห่ดอกไม้อีสานล้านนา | -จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และแห่ดอกไม้อีสานล้านนา ปีละ1 ครั้ง -ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสันโค้ง และประชาชนทั่วไป | 100,000 | วัดใหม่ราษฎร์บำรุง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2569 |

-27-

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8. | กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | แม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมทุกปี | 5,000 | อำเภอดอกคำใต้ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม2569 |
| 9. | โครงการต่างๆของกองการศึกษา ในกิจกรรมและรัฐพิธีต่างๆ | โครงการ/กิจกรรมและรัฐพิธีต่างๆ | 20,000 | อำเภอดอกคำใต้ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2569 |
| 10 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน | -จัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน ตำบลสันโค้ง ปีละ 1 ครั้ง -เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลสันโค้ง ทั้ง 11 หมู่บ้าน | 100,000 | โรงเรียนในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม2569 |
| 11. | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลสันโค้ง ดำเนินกิจกรรมจัดทำกระทงใหญ่เพื่อร่วมโครงการสืบสานประเพณีอีสานล้านนา | จัดกิจกรรมโครงการจัดทำโครงการสืบสานประเพณีอีสานล้านนา ปีละ 1 ครั้ง | 50,000 | สนามหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤศจิกายน 2568 |

-28-

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

  - กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างหลักประกันให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบล สันโค้ง | 11,823,591 | อบต. สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลสันโค้ง | 3,900,000 | อบต. สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์หรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ HIV | 420,000 | อบต. สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |

-  29–

๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันมลภาวะและสร้างระบบนิเวศที่ดี

(1) แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน งานแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินี นาถ | 30,000 | ตำบล สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2569 |
| 2. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเจพระเทพรตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ อบต. สันโค้ง) | สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 30,000 | ตำบล สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2569 |

-30-

(1) แผนงานเคหะชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน งานแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการคัดแยกขยะเปียกในชุมชน | สนับสนุนคัดแยกขยะในเปียกในชุมชน ปีละ 1 ครั้ง | 35,000 | ตำบล สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 2. | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ | สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ปีละ 1 ครั้ง | 40,000 | ตำบล สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

| ลำ ดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการเฝ้าระวังหมอกควันและ ไฟป่า | เพื่อลดปริมาณการเฝาป่าของชุมชน | 20,000 | อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฏาคม2569 |

-31-

๔. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

| ลำ ดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2. | โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | ช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนด้านสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ | 30,๐๐๐ | พื้นที่ตำบล สันโค้ง ทุกหมู่บ้าน | งานป้องกันสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 3. | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | 30,000 | พื้นที่ตำบล สันโค้ง ทุกหมู่บ้าน | งานป้องกันสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 4. | โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20,000 | พื้นที่ตำบล สันโค้ง ทุกหมู่บ้าน | งานป้องกันสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฏาคม 2569 |
| 5. | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 100,000 | อบต.สันโค้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2569 |

-32-

5.ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการและเพิ่มประสิทธิภาพ

(1) บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | โครงการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง | -จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บริหารสมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯ ปีละ 1 ครั้ง | 250,000 | อปท. ต้นแบบ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม2569 |
| 2. | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | อุดหนุน ปีละ 1 ครั้ง | 16,000 | เทศบาลเมืองดอกคำใต้ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2569 |

-33-

(1) บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการคุณธรรมจริยธรรม | ดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ ปีละ 1 ครั้ง | 50,000 | ในพื้นที่ และนอกสถานที่ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 4. | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายได้ | 30,000 | อบต.สันโค้ง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฏาคม 2568 |

-34-

ประเภทวัสดุ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(งานบริหารทั่วไป)

วัสดุสำนักงาน

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุสำนักงาน | กระดาษ ปากกา สิงที่พิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ แฟ้มน้ำดื่มบริการประชาชน ตรายาง ฯลฯ | 40,000 | อบต. สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ | ไมโครโฟนขาตั้ง ไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ | 10,000 | อบต. สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 35-

วัสดุงานบ้านงานครัว

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุงานบ้านงานครัว | เช่นแปลง ไม้กวาด แก้วน้ำ ผงซักฟอก ถังน้ำ ฯลฯ | 20,000 | อบต. สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

วัสดุก่อสร้าง

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุก่อสร้าง | ท่อน้ำ โถส้วม ไม้ต่างๆ ค้อนทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อต่างๆ ฯลฯ | 10,000 | อบต. สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซีน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ แก๊สหุงต้ม ฯลฯ | 346,840 | อบต. สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-

วัสดุโฆษณาและเผนแพร่

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กระดาษเขียนโปสเตอร์ สีฟู่กัน รูปสีที่ได้จ่ากการล้าง อัดขยาย เมมโมรี่ แผ่นซีดีเอกสารเผยแพร่การดำเนินงาน ฯลฯ | 10,000 | อบต. สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

วัสดุคอมพิวเตอร์

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ | 30,000 | อบต. สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-37-

(งานบริหารงานคลัง)

วัสดุสำนักงาน

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุสำนักงาน | กระดาษ ปากกา สิงที่พิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ แฟ้มน้ำดื่มบริการประชาชน ตรายาง ฯลฯ | 50,000 | อบต. สันโค้ง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

วัสดุคอมพิวเตอร์

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ | 20,000 | อบต. สันโค้ง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-38-

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วัสดุก่อสร้าง

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุก่อสร้าง | ท่อน้ำ ไม้ เหล็ก สีทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ | 20,000 | อบต. สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

วัสดุเครื่องดับเพลิง

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุเครื่องดับเพลิง | สายดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ | 30,000 | อบต. สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

วัสดุจราจร

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุจราจร | สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร กระจกโค้งมน กระบองไฟ ฯลฯ | 30,000 | อบต. สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-39-

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุสำนักงาน

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุสำนักงาน | กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ | 30,000 | อบต. สันโค้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

วัสดุคอมพิวเตอร์

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ | 10,000 | อบต. สันโค้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

งานระดับก่อนวัยเรียน

วัสดุงานบ้านงานครัว

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุงานบ้านงานครัว | - อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนบ้านจำไก่ - อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 516,409 | อบต. สันโค้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-40-

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เครื่องวัดไข้ สำลี ผ้าก๊อต หน้ากาก อนามัย ตลอดจน น้ำยาฆ่าเชื้อ วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สันโค้ง 2 แห่ง | 10,000 | อบต. สันโค้ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ได้แก่ซื้อทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ | 100,000 | อบต. สันโค้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-41-

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุสำนักงาน

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุสำนักงาน | กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ | 20,000 | อบต. สันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน สายไฟ ฯลฯ | 100,000 | อบต. สันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

วัสดุก่อสร้าง

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุก่อสร้าง | สี แปรงทาสี ไม้ ต่างๆ ทราย ฯลฯ | 100,000 | อบต. สันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-42-

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันจารบี ฯลฯ | 40,000 | อบต. สันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

วัสดุคอมพิวเตอร์

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ | 30,000 | อบต. สันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุการเกษตร

| ลำดับ | วัสดุ | รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน งาน | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕68 |  |  | พ.ศ.๒๕69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | วัสดุการเกษตร | เช่นวัสดุเพาะชำ ยาป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชและสัตว จอบ พรวน มีดตัดต้นไม้ ผ้าใบหรือพลาสติก ฯลฯ | 10,000 | อบต. สันโค้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |