แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่2 ตำบลสันโค้ง | ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร | 250,000 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง | ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร | 500,000 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลสว่างอารมณ์ | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร | 366,000 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายพ่อสว่างพลกล้า) หมู่ที่ 8 ตำบลสันโค้ง | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 136.00 ตารางเมตร | 82,700 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตัวยูพร้อมฝาปิด (สายสุสานบ้านสันโค้ง) หมู่ที่ 1 ตำบลสันโค้ง | กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย .1.00 เมตร ผนังหนา 0.15 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50x1.10 เมตร หนา 0.12 เมตร | 356,000 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตัวยูพร้อมฝาปิด (สายสุสานบ้านสันโค้ง) หมู่ที่ 6 ตำบลสันโค้ง | กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 53.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ผนังหนา 0.15 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50x0.53 เมตร หนา 0.12 เมตร | 207,000 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 7. | โครงการขยายถนน คสล.ไหล่ทาง (สายบ่อปลาโชครุ่งฟาร์ม) หมู่ที่ 6 ตำบลสันโค้ง | กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร | 20,000 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 8. | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยพ่อหลวงกระชอบ เครือศรี หมู่ที่ 8 ตำบลสันโค้ง | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 92ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อ | 278,300 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 9. | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายจันเทิน ขันศรี หมู่ที่ 8 ตำบลสันโค้ง | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 67ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 7 บ่อ | 146,100 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 10. | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายอุราญ สุพร หมู่ที่ 5 ตำบลสันโค้ง | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 202ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.65x0.65 เมตร (วัดนอก) จำนวน 23 บ่อ บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด 1.00x1.00 เมตร (วัดนอก) จำนวน 1 บ่อ | 332,200 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 11. | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (สายนายบุญโยง ชุมภูอินทร์) หมู่ที่ 11 ตำบลสันโค้ง | ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวรวม 735.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,837.50 ตารางเมตร | 108,100 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 12. | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายนายสมร หมู่ที่ 4 ตำบลสันโค้ง | ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวรวม 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. | 44,100 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 13. | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายพ่อหลวงกระชอบ หมู่ที่ 4 ตำบลสันโค้ง | ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวรวม 850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,125.00 ตร.ม. | 125,000 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 14. | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (สายนายม่อนหินขาว) หมู่ที่ 9 ตำบลสันโค้ง | ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวรวม 735.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,837.50 ตารางเมตร | 268,300 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 15. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 10 ตำบลสันโค้ง | ความกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร | 242,000 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 16. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย แม่สมศรี สีเสียดค้า หมู่ที่ 11 ตำบลสันโค้ง | ความกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร | 331,000 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 17. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หลังโรงเรียนบ้านห้วยทรายเลื่อน หมู่ที่ 3 ตำบลสันโค้ง | ความกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 176.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704.00 ตารางเมตร | 377,000 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 18. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรงฆ่าสัตว์นายอำนวย หมู่ที่ 4 ตำบลสันโค้ง | ความกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 147.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 441.00 ตารางเมตร | 243,000 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 19. | โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 10 ตำบลสันโค้ง | ฝาปิด คสล.ขนาด 0.50x0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร จำนวน 80 ฝา และ ขนาด 0.50x0.90 เมตร หนา 0.12 เมตร จำนวน 32 ฝา | 45,700 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 20. | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลสันโค้ง | ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 2,100 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า ใช้งานได้ 2 ระบบ | 145,900 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 21. | โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลสันโค้ง | เจาะบ่อบาดาล บ่อขนาด 6 นิ้ว ลึก 130.00 เมตร | 398,400 | ก.พ.-ก.ย.69 |  |  | ✓ | 0 |  |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนารายได้และเสริมสร้างเศรษฐกิจ

(1) แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย | เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ลดต้นทุนการผลิต เป็นการยกระดับด้านรายได้ ก่อให้เกิดความมั่นคงและยั้งยืน ในอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร | 20,000 | ต.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนารายได้และเสริมสร้างเศรษฐกิจ

(1) แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจัดโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ฯลฯ | 30,000 | พ.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ | เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯลฯ | 30,000 | พ.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 4. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.อบต.สันโค้ง) | เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 30,000 | ต.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

(1) แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | อุดหนุนอาหารกลางวัน | สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านจำไก่ | 800,000 | ต.ค.-ก.ย. 2569 | ✓ |  |  | 950,400 |  |
| 2. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่ | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่โครงการแข่งขันกีฬา | 50,000 | พ.ย.-ธ.ค. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (1) แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 3. | โครงการแข่งขันทักษะและกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่งเสริมให้เด็ก มีพัฒนาการ ทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมสติปัญญา | 20,000 | ธ.ค.-ม.ค. 2569 | ✓ |  |  | 20,000 |  |
| 4. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เด็กมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ | 30,000 | ม.ค. 2569 | ✓ |  |  | 30,000 |  |
| 5. | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและผู้เกี่ยวข้อง | เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและผู้เกี่ยวข้อง | 60,000 | มิ.ย.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 6. | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดี | เพื่อจัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ | 20,000 | เม.ย. 2569 ส.ค. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 7. | โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันโค้ง | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมและภารกิจร่วมกัน | 30,000 | ส.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 8. | อุดหนุนอำเภอดอกคำใต้ตามโครงการงานรัฐพิธี | เพื่ออุดหนุนอำเภอดอกคำใต้จัดทำงานรัฐพิธีให้ประชาขนในพื้นที่มีความจงรักภักดีต่อ มหากษัตรย์ | 12,000 | ธ.ค.-ก.พ. 2569 | ✓ |  |  | 12,000 |  |
| 9. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1. สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 3. ค่าจัดการเรียนการสอน 4. ค่าหนังสือเรียน 5. ค่าอุปกรณ์การเรียน 6. ค่าเครื่องแบบ 7. ค่ากิจกรรมผู้เรียน | 927,760 | ต.ค.-ก.ย. 2569 | ✓ |  |  | 926,310 |  |
| 10. | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้โรงเรียนบ้านจำไก่ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน | 50,000 |  | ✓ |  |  | 50,000 |  |

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การป้องกันและการระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาด

(1) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | ส.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 2. | อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | ส.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 3. | อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | ส.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 4. | อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | ส.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 5. | อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | ส.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 6. | อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | ส.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 7. | อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | ส.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 8. | อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | ส.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |

(1) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 9. | อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | ส.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 10. | อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | ส.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 11. | อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | ส.ค.-ก.ย. 2569 |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสันโค้ง | 30,000 | ส.ค.-ก.ย. 2569 | ✓ |  |  | 27,000 |  |
| 13 | โครงการป้องกันโรคติดต่อ | เพื่อป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลสันโค้ง | 25,000 | ส.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 14. | โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ | เพื่อค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ | 25,000 | ส.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน

(1) สังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในเขตตำบลสันโค้ง | 30,000 | มิ.ย..-ก.ค. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพกลุ่มชุมชนให้เข้มแข็ง

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | โครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน | ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน | 50,000 | มิ.ย-ก.ค. 2569 |  |  |  |  | โอนงบ |
| 2. | โครงการส่งเสริมอาชีพ | ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน | 50,000 | ก.พ.-มี.ค. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล สันโค้ง | -จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้ง -คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ ตำบลสันโค้ง | 100,000 | ม.ค.-ก.ย. 2569 | ✓ |  |  | 73,400 |  |
| 4. | อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลสันโค้ง | กลุ่มสตรีตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน | 40,000 | ก.พ. 2569 | ✓ |  |  | 40,000 |  |

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 5. | โครงการพัฒนา ศักยภาพและ พัฒนาคุณภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน | ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน | 50,000 | มิ.ย.-ก.ค. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 6. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตำบลสันโค้ง | ส่งเสริมการพัฒนาผู้นำต่างๆ ในตำบลสันโค้ง | 100,000 | ก.พ.-มี.ค. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 7. | โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | 40,000 | พ.ค.-มิ.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | โครงการถวายเทียนพรรษา | -จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีละ 1 ครั้ง -พุทธศาสนิกชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลสันโค้งและพื้นที่ใกล้เคียง | 20,000 | ก.ค. 2569 | ✓ |  |  | 20,000 |  |
| 2. | โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทงอีสานล้านนา | -จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงอีสานล้านนาปีละ 1 ครั้ง -ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสันโค้งและนอกพื้นที่ตำบลสันโค้ง | 100,000 | พ.ย. 2569 | ✓ |  |  | 100,000 |  |
| 3. | อุดหนุนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงตาม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาค ฤดูร้อนในช่วงนักเรียนปิดภาค เรียนปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | เม.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 4. | กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | แม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมทุกปี | 5,000 | ส.ค. 2569 | ✓ |  |  | 5,000 |  |
| 5. | โครงการต่างๆของกองการศึกษา ในกิจกรรมและรัฐพิธีต่างๆ | โครงการ/กิจกรรมและรัฐพิธีต่างๆ | 20,000 | ต.ค. -ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 6 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่ โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน | -จัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน ตำบลสันโค้ง ปีละ 1 ครั้ง -เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลสันโค้ง ทั้ง 11 หมู่บ้าน | 50,000 | ธ.ค. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 7. | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และ แห่ดอกไม้อีสานล้านนา | -จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และแห่ดอกไม้อีสานล้านนา ปีละ1 ครั้ง -ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสันโค้ง และประชาชนทั่วไป | 100,000 | เม.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 8. | กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | แม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมทุกปี | 5,000 | ส.ค. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 9. | โครงการต่างๆของกองการศึกษา ในกิจกรรมและรัฐพิธีต่างๆ | โครงการ/กิจกรรมและรัฐพิธีต่างๆ | 20,000 | ต.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 10 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน | -จัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน ตำบลสันโค้ง ปีละ 1 ครั้ง -เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลสันโค้ง ทั้ง 11 หมู่บ้าน | 100,000 | ม.ค.-มี.ค. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 11. | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลสันโค้ง ดำเนินกิจกรรมจัดทำกระทงใหญ่เพื่อร่วมโครงการสืบสานประเพณีอีสานล้านนา | จัดกิจกรรมโครงการจัดทำโครงการสืบสานประเพณีอีสานล้านนา ปีละ 1 ครั้ง | 50,000 | พ.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

  - กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างหลักประกันให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| ๑. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบล สันโค้ง | 11,823,591 | ต.ค.-ก.ย. 2569 |  | ✓ |  | 8,055,500 |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลสันโค้ง | 3,900,000 | ต.ค.-ก.ย. 2569 |  | ✓ |  | 2,393,400 |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์หรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ HIV | 420,000 | ต.ค.-ก.ย. 2569 |  | ✓ |  | 254,000 |  |

๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันมลภาวะและสร้างระบบนิเวศที่ดี

(1) แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| ๑. | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | 30,000 | มิ.ย.-ส.ค. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 2. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเจพระเทพรตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ อบต.สันโค้ง) | สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 30,000 | พ.ค.-ส.ค. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |

(1) แผนงานเคหะชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| ๑. | โครงการคัดแยกขยะเปียกในชุมชน | สนับสนุนคัดแยกขยะในเปียกในชุมชน ปีละ 1 ครั้ง | 35,000 | มี.ค.-ก.ย. 2569 | ✓ |  |  | 51,000 |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ | สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ปีละ 1 ครั้ง | 40,000 | มี.ค.-ก.ย. 2569 | ✓ |  |  | 35,000 |  |

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| ๑. | โครงการเฝ้าระวังหมอกควันและ ไฟป่า | เพื่อลดปริมาณการเฝาป่าของชุมชน | 20,000 | มี.ค.-ก.ค. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 2. | โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | ช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนด้านสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ | 30,๐๐๐ | ต.ค.-ก.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 3. | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | 30,000 | ต.ค.-ส.ค. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 4. | โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20,000 | เม.ย.-ก.ค. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 5. | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 100,000 | พ.ค.-ส.ค. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |

5.ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการและเพิ่มประสิทธิภาพ

(1) บริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | โครงการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง | -จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บริหารสมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯ ปีละ 1 ครั้ง | 550,000 | พ.ค.-ส.ค. 2569 | ✓ |  |  | 500.000 |  |
| 2. | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | อุดหนุน ปีละ 1 ครั้ง | 16,000 | ต.ค.-ม.ค. 2569 | ✓ |  |  | 16,000 |  |
| 3 | โครงการคุณธรรมจริยธรรม | ดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ ปีละ 1 ครั้ง | 50,000 | พ.ย.-ธ.ค. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |
| 4. | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายได้ | 30,000 | มี.ค.-มิ.ย. 2569 |  |  | ✓ | 0 |  |