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คำนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ได้จัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยมีเนื้อหาหลักการและ เหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผลซึ่งต้องจัดทำให้สอดคล้องกับแผน อัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2571) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง จะได้นำไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนาองค์กร และ บุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดี มีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
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คณะผู้จัดทำ
ภาคผนวก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
บันทึกการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Master Plan)

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา
พ.ศ.256๙-25๗๑
------------------------------------
บทที่ 1 บทนำ

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจสู้หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล  โดยพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537 (ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2537 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง: www.sangkong.go.th

บทที่  2
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          2.1.1 ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต / เขตการปกครอง
                        ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากอำเภอดอกคำใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยา ประมาณ  23 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
             -ทิศเหนือ              ติดต่อกับ             ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้
             -ทิศใต้                  ติดต่อกับ              ตำบลดอนศรีชุม และตำบลบ้านถ้ำ            
                                                                      อำเภอดอกคำใต้         
            -ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ              อำเภอปง
-ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ             ตำบลสว่างอารมณ์  และตำบลดอนศรีชุม    
                                                                      อำเภอดอกคำใต้
2.1.2  สภาพภูมิประเทศ   และสภาพภูมิอากาศ
                     สภาพภูมิประเทศ
                      ลักษณะภูมิประเทศจะประกอบด้วย  พื้นที่ราบต่ำ  พื้นที่ราบสูง และพื้นที่เทือกเขาโดยพื้นที่ของตำบลบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ละเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ตำบลสันโค้งมีพื้นที่ซึ่งรวมกับพื้นที่ของตำบลสว่างอารมณ์ที่ยุบรวม  โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้นหลังจากยุบรวม53,125ไร่ หรือประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร
                 สภาพภูมิอากาศ
                 ลักษณะภูมิอากาศประกอบด้วย ฤดูกาลต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาลดังนี้
            -ฤดูหนาว  จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีอากาศหนาวเย็นประมาณช่วงเดือนธันวาคม และเดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 17-19องศา-
เซลเซียส
         -ฤดูร้อน  จะเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ37-40องศาเซลเซียส
        -ฤดูฝน  จะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งฝนจะตกชุกมากในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ปริมาณน้ำฝน โดยเฉลี่ย 1,130 มิลลิเมตร / ปี
2.1.3  จำนวนหมู่บ้าน
          ตำบลสันโค้งมีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองรวม11 หมู่บ้าน 1,855 หลังคาเรือน และมีพื้นที่ตำบลสว่างอารมณ์ที่ยุบรวม จำนวน 2 หมู่บ้าน 19 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน 1,817 หลังคาเรือน   โดยอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งซึ่งประกอบด้วย
	หมู่ที่
	ชื่อหมู่บ้าน
	ครัวเรือน
	ชาย
	หญิง
	รวม

	1
	บ้านสันโค้ง
	214
	337
	358
	695

	2
	บ้านสันป่าตอง
	195
	313
	349
	662

	3
	บ้านห้วยทรายเลื่อน
	174
	302
	274
	576

	4
	บ้านจำไก่
	155
	278
	276
	544

	5
	บ้านใหม่ราษฏร์บำรุง
	192
	384
	400
	784

	6
	บ้านใหม่พัฒนา
	152
	227
	306
	583

	7
	บ้านร่องชมภู
	136
	249
	242
	491

	8
	บ้านชาติภูไท
	213
	426
	414
	840

	9
	บ้านห้วยทรายแก้ว
	150
	210
	259
	469

	10
	บ้านใหม่สันกลาง
	119
	205
	219
	424

	11
	บ้านใหม่ดินเจริญ
	129
	223
	232
	455

	4
	บ้านสานไซงาม
	21
	33
	24
	57

	8
	บ้านดอนศรีชุม
	5
	2
	3
	5

	
	  รวม
	1,855
	3,239
	3,346
	6,585


2.1.4 จำนวนประชากร
          ตำบลสันโค้งมีจำนวนประชากรรวม 6,585  คน  แยกเป็นชาย 3,239 คน หญิง
3,346 คน โดยมีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย83 คน / ตารางกิโลเมตร (สถานีอนามัยบ้านสันโค้ง,สถานีอนามัยบ้านจำไก่:2548)

2.1.5สภาพเศรษฐกิจ
        ปะชากรในตำบลสันโค้งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม(ทำนา)เป็นหลัก  นอกจากนั้นจะมีการปลูกพืชไร่ประเภทข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วดำ และผลไม้ การประกอบอาชีพทางการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานสำหรับการประกอบอาชีพอื่นๆ รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ สำหรับหน่วยธุรกิจที่สำคัญต่างๆ ในตำบลสันโค้ง ประกอบด้วย
-โรงแรม                                        1  แห่ง
-สถานีบริการน้ำมัน                              
          -ปั๊มน้ำมัน ประเภท ก          4  แห่ง
         - ปั๊มน้ำมัน ประเภท ข          3 แห่ง
         - ปั๊มน้ำมัน ประเภท ค          1 แห่ง
- โรงสีข้าวขนาดกลาง                   7 แห่ง
- โรงงานบรรจุก๊าซ                       2 แห่ง
- สถานที่ฆ่าสัตว์(บ้าน)                 4 แห่ง
2.1.6การศึกษา สาธารณสุข ศาสนา วัฒนธรรม  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        การศึกษา 
                       ตำบลสันโค้งมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่จำนวน 3 แห่ง โดยเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง สำหรับศูนย์เด็กเล็กมีจำนวน 3 แห่ง นอกจากนั้นในตำบลยังมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง
      สาธารณสุข
                     สถานบริการสาธารณสุขในตำบลสันโค้ง  จะประกอบด้วยสถานีอนามัยจำนวน 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบ้านสันโค้ง หมู่ที่ 1 และบ้านใหม่ดอนเจริญ หมู่ที่ 11   
นอกจากนั้นยังมีศูนย์สาธารณสุขชุมชนหมู่บ้านละ 1 แห่ง ให้บริการในการตรวจเฝ้าระวังโรค การประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ด้านสาธารณสุข  ซึ่งดำเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

  ศาสนา   
                ตำบลสันโค้งมีทั้งวัด และสำนักสงฆ์อยู่ในพื้นที่จำนวนรวมทั้งสิ้น9แห่งโดยเป็นวัดจำนวน 7 แห่ง และสำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง สำหรับโบสถ์คริสต์และมัสยิดไม่มีตั้งอยู่ในพื้นที่ การนับถือศาสนาของประชาชนในตำบลส่วนใหญ่จะนับถือพุทธ
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
               ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน ได้มีการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยในตำบลมีสถานีตำรวจชุมชนจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตบ้านจำไก่ หมู่ที่ 4 มี เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครประจำสถานีมีตลอด 24 ชั่วโมง และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งอยู่ในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งซึ่งได้ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ
              องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับในด้านการคลังและงบประมาณของรายรับ จะเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และรายได้ที่จัดเก็บเองรวมทั้งภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ด้านรายจ่ายจะเป็นประเภทรายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายเฉพาะการ ซึ่งเป็นรายจ่ายตามแผนงาน โครงการต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ ดังมีสถิติรายได้และรายจ่ายในงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังนี้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ไม่รวมฝ่ายบริหารและกิจการสภา จำนวน 25 คน คำนวณได้ 1 คน/เครื่อง คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ซึ่งในการปฏิบัติงานภายในขององค์การ เจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่งจะต้องปฏิบัติงานในหลายด้าน จึงมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ได้ดำเนินการออกแบบ วางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานผ่านระบบ internet กับหน่วยงาน TOT พื้นที่จังหวัดพะเยา  และใช้ระบบ LAN ภายในสำนักงาน 
ระบบเครือข่ายไร้สาย (CPRU WI-FI )

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย แก่ประชาชนผู้มารับบริการภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เพื่อการค้นคว้าข้อมูล ของประชาชน หรือ นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ของทางตำบลสันโค้ง แต่ความเร็วยังไม่แรงพอ อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสันโค้ง มีโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในปีงบประมาณ 2564 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป
                                     ความเร็วปัจจุบัน
ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์ภายใน)
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบพนักงานรับสายจำนวน 1 ชุด โดยใช้หมายเลข 044-558-692 จำนวน 1 เลขหมาย อย่างไรก็ดีแนวทางระบบการสื่อสารโทรศัพท์ภายในจะเป็นแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเท่านั้น เพื่อติดต่อสื่อสารกับส่วนงานต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีพนักงานรับสาย เพื่อเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ต่อไป
ระบบโทรสาร (FAX)

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง มีระบบโทรสาร จำนวน 1 หมายเลข โดยใช้หมายเลข 044-558-692 ต่อ 17 เพื่อติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่รวดเร็วและยังมีความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี นี้
9.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้เป็น 2 แนวทาง ซึ่งจะต้องดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดตามแผนการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่
9.2.1   มีการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร  เพื่อให้การปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับภารกิจตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  เช่น   
-ระบบจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรท้องถิ่น ( PDMS)

-ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล ( Electronic Plan )

-ระบบการพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( G-procurement)



-ระบบการจัดเก็บภาษี/แผนที่ภาษี  (LTAX)



-ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( E-lass )



-ระบบงานสารบรรณ


-ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) 


-ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ


-ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์


9.2.2.แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนสันโค้ง ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการด้านการดำเนินงานของหน่วยงาน อาทิ เช่น


- ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ โดยการออกเลขที่หนังสือ เลขที่คำสั่ง และลงวันที่ของเลขที่หนังสืออย่างเป็นปัจจุบัน


- ระบบบริหารข้อมูลการอบรม (IT- Training) เป็นการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการดำเนินการ สามารถนำไปวางแผนในการจัดอบรมได้ทันท่วงที



- ระบบวันลาพักผ่อนสะสม เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลการลาของบุคลากรภายในองค์กรในแต่ละปีงบประมาณ ให้มีความถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน

บทที่ 2
การวิเคราะห์ SWOT


2.1 การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนสันโค้ง ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2567 - 2569 โดยจากการศึกษาสภาพแวดล้อม (SWOT) ปรากฏดังต่อไปนี้

ปัจจัยภายใน


จุดแข็ง 
: การกำหนดแนวทางการพัฒนาแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทำได้ง่าย
: มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่างสม่ำเสมอ
: มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับหน่วยงานกำกับดูแล อยู่เสมอ


จุดอ่อน : ไม่มีบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศโดยตรง



: งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การมีอย่างจำกัด
: การดำเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกหรือเอกชน 

ปัจจัยภายนอก


โอกาส : หน่วยงานผู้กำกับดูแล ให้การสนับสนุนด้านโปรแกรมการปฏิบัติงานอยู่เสมอ


         : การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ มีการฝึกอบรมอยู่เสมอ


         : มีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำ อยู่เสมอ


ภัยคุกคาม : เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 

                        : ระบบการดำเนินงานที่หน่วยงานผู้กำกับดูแล กำหนดให้ใช้ไม่สมบูรณ์ 



   : การคุกคามของ Virus ที่มาจากระบบอินเตอร์เน็ต 



   : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณดำเนินการมาก
   : การดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความ ยุ่งยาก ล่าช้า ต้องผ่านคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อการใช้งาน
บทที่ 3
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารเทศ


จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ภัยคุกคาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พ.ศ. 2567 - 2569 จึงสามารถนำมาสรุปและจัดทำเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ในการจัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ดังนี้


วิสัยทัศน์ ( Vision) 


“ภายในปี พ.ศ.2566 จะเป็นหน่วยงานที่นำระบบ ICT มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ”


พันธกิจ (Mission) 




1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การให้มีความทันสมัย
2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็ม
    รูปแบบ



3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม



4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อนำมาพัฒนาระบบ


เป้าประสงค์หลัก



1. องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา มีแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT




2. องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบ



3. องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง มีระบบเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการบริหารและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน


ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้


ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ



การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน


ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน



การพัฒนาระบบการบริหาร เพื่อการบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร สู่การพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น หน่วยงานอื่น ฯลฯ 


ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



การพัฒนาระบบ ICT หรือพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับการพัฒนา แต่หากไม่พัฒนาบุคลากรผู้ใช้ระบบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะกำหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ดังนั้น การจะทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองค์กรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการให้บริการ และ การปฏิบัติงานของบุคลากร จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ดังต่อไปนี้
	ยุทธศาสตร์
	งานการบริหาร
งานบุคคล
	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
	งานพัฒนาชุมชน
	งานการเงินและบัญชี
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	งานพัสดุและทรัพย์สิน
	งานจัดเก็บรายได้
	งานการ
ศึกษา
	งานสาธารณสุข
	งานก่อสร้าง

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


บทที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง กำหนดไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ

4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี 
                   ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน


4.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2.การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ
วัตถุประสงค์    

เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1. วางระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
2. มีมาตรฐานในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบได้ตลอดเวลา
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ
	แผนงาน  : ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

	กิจกรรมหลัก/โครงการ
	ตัวชี้วัด
	เป้าหมาย/งบประมาณ
	ผู้รับผิดชอบ
	งบประมาณรวม
(บาท)

	
	
	หน่วยนับ
	2566

(บาท)
	2568

(บาท)
	2569

(บาท)
	
	

	1.เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกส่วน ทุกกองภายในสำนักงาน
	มีระดับความเร็วของอินเตอร์เน็ตในองค์การทุกจุด
	จุด
	3
92,400
	3
86,400
	3
86,400
	สำนักงานปลัด
	265,200

	2.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารกลาง (DATA CENTER)


	มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆของผู้มาใช้บริการ
	แห่ง
	1
30,000
	1
25,000
	1
25,000
	สำนักงานปลัด
	80,000

	3.จัดหาระบบโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงานให้ครบทุกกองและห้องผู้บริหาร
	มีโทรศัพท์เพื่อติดต่อกันภายในอย่างทั่วถึง
	เครื่อง
	5
6,000
	5
6,000
	5
6,000
	สำนักงานปลัด
	18,000

	รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด
	128,000
	117,400
	117,400
	สำนักงานปลัด
	363,200


ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์การ สู่การพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น หน่วยงานอื่น
 เป้าหมาย

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมแก่การให้ปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน
2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
	แผนงาน  : ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ

	กิจกรรมหลัก/โครงการ
	ตัวชี้วัด
	เป้าหมาย/งบประมาณ
	ผู้รับผิดชอบ
	งบประมาณรวม
(บาท)

	
	
	หน่วยนับ
	2567

(บาท)
	2568

(บาท)
	2569

(บาท)
	
	

	1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
	มีเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการด้านเว็บไซต์และฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงาน
	เครื่อง
	-
	-
	1
100,000
	สำนักงานปลัด
	100,000

	2.จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน
	มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ตามมาตรฐาน ICT
	เครื่อง
	1
21,000
	2
 34,000
	-
	สำนักงานปลัด/
กองคลัง
	55,000

	3.จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
	มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตามมาตรฐาน ICT 
	เครื่อง
	-
	1
30,000
	-
	   กองคลัง
	30,000

	4. จัดระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ตสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	มีเครือข่ายสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ตระหว่างสำนักงานจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ครั้ง
	1
9,800
	1
9,800
	1
9,800
	สำนักงานปลัด
	29,400

	แผนงาน  : ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ

	กิจกรรมหลัก/โครงการ
	ตัวชี้วัด
	เป้าหมาย/งบประมาณ
	ผู้รับผิดชอบ
	งบประมาณรวม
(บาท)

	
	
	หน่วยนับ
	2567

(บาท)
	2568

(บาท)
	2569

(บาท)
	
	

	5.ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	มีระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต
	ครั้ง
	1
10,000
	1
10,000
	1
10,000
	สำนักงานปลัด
	30,000

	6.จัดหาเครื่องพิมพ์ Muntifunction แบบหมึกฉีด inkjet 
	มีเครื่องพิมพ์ตามรายละเอียดที่กำหนดในมาตรฐาน ICT
	เครื่อง
	-
	1
7,600
	-
	สำนักงานปลัด
	7,600

	7.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ
	มีเครื่องพิมพ์ตามรายละเอียดที่กำหนดในมาตรฐาน ICT
	เครื่อง
	-
	1
7,300
	-
	สำนักงานปลัด
	7,300

	8.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ
	มีเครื่องพิมพ์ตามรายละเอียดที่กำหนดในมาตรฐาน ICT
	เครื่อง
	-
	3
21,900
	-
	กองคลัง
	21,900

	9. จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล
	มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผลตามมาตรฐาน ICT
	เครื่อง
	-
	1
21,000
	-
	กองช่าง
	21,000

	10.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในสำนักงาน
	มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD หมึก
ปริ้น แผ่น DVD 
	ครั้ง
	7
70,000

	7
70,000
	7
70,000
	สำนักงานปลัด
	210,000

	11.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในสำนักงาน
	มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD หมึก
ปริ้น แผ่น DVD 
	ครั้ง
	7
70,000

	7
70,000
	7
70,000
	กองคลัง
	210,000

	12.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในสำนักงาน
	มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD หมึก
ปริ้น แผ่น DVD 
	ครั้ง
	5
50,000

	5
50,000
	5
50,000
	กองช่าง
	150,000

	13.จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ , ซ่อมแซมเครือข่าย , เครื่องพิมพ์ ,โทรศัพท์ และโทรเลข ภายในสำนักงาน
	มีอุปกรณ์สำรองสำหรับซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน เช่น สายไฟ เม้าท์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
	ครั้ง
	12
230,000
	12
230,000
	12
230,000
	สำนักงานปลัด/
กองคลัง
	690,000

	รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด
	460,800
	561,600
	539,800
	อบต.
	1,562,200


ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


วัตถุประสงค์


เพื่อพัฒนาผู้ใช้ระบบ ICT ให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


เป้าหมาย


1. บุคลากรมีความรู้ด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี


2. มีบุคลากรด้าน ICT โดยตรงในการรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


3. สามารถให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี


4. รู้ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ ของ พ.รบ.ที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	แผนงาน  : จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	กิจกรรมหลัก/โครงการ
	ตัวชี้วัด
	เป้าหมาย/งบประมาณ
	ผู้รับผิดชอบ
	งบประมาณรวม
(บาท)

	
	
	หน่วยนับ
	2567

(บาท)
	2568

(บาท)
	2569

(บาท)
	
	

	1.อบรมหลักสูตรการจัดทำเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
	เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว
	คน
	2
20,000
	2
20,000
	2

20,000
	สำนักงานปลัด
	60,000

	2.อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบแผนที่ภาษี
	เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว
	คน
	2
20,000
	2
20,000
	2

20,000
	กองคลัง/กองช่าง
	60,000

	3.อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม E-GP
	เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว
	คน
	2
20,000
	2
20,000
	2

20,000
	กองคลัง
	60,000

	4.อบรมหลักสูตรการใช้งาน โปรแกรม E-Plan
	เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว
	คน
	3
20,000
	3
20,000
	3
20,000
	สำนักงานปลัด/
กองคลัง
	60,000

	5.อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม E-LASS
	เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว
	คน
	10
60,000
	10
60,000
	10

60,000
	สำนักงานปลัด/

กองคลัง/กองช่าง/
กองการศึกษา
	180,000

	6.อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมด้านการเขียนแบบงานช่าง
	เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว
	คน
	2
20,000
	2
20,000
	2

20,000
	กองช่าง
	60,000

	รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด
	160,000
	160,000
	160,000
	อบต.
	480,000


บทที่ 5
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
การวัดผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะประสบความสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนแม่บท และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความสำเร็จ
5.1 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังโครงสร้างแสดงดังภาพที่ 5 ลักษณะโครงสร้างดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และมีคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีหน้าที่รับนโยบายและดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ
ภาพที่ 5  โครงสร้างคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การกำหนดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นางสาวนิธิพร  คงไทย ตำแหน่ง        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  เป็น ประธาน และมีหัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง,ผู้อำนวยการกองช่าง ,ผู้อำนวยการกองการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็น คณะกรรมการ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง จะทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อกำหนดความต้องการ (Specifications) รายละเอียดของระบบ ชี้แจงให้กับผู้รับจ้างหรือผู้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ และดูแลความก้าวหน้าของโครงการ
5.2 การติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้มีการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ปฏิบัติได้สอดคล้องและครอบคลุม เป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาที่กำหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับตัวชี้วัดที่จะใช้วัดผลสำเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา ได้กำหนดไว้ดังนี้
5.2.1 สรุปตัวชี้วัด
	ยุทธศาสตร์
	เป้าหมาย
	ตัวชี้วัด
	แผนงาน/โครงการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ
	1.เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกส่วน ทุกกองภายในสำนักงาน
2.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารกลาง (DATA CENTER)

3.จัดหาระบบโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงานให้ครบทุกกองและห้องผู้บริหาร
	1.มีระดับความเร็วของอินเตอร์เน็ตในองค์การทุกจุด

2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆของผู้มาใช้บริการ
3.มีโทรศัพท์เพื่อติดต่อกันภายในอย่างทั่วถึง
	1.ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
	1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2.จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับงานสำนักงาน
3.จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
4. จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล
5.จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET PRINTER) สำหรับปริ้นงานกระดาษขนาด A3
6.จัดหาเครื่องพิมพ์ Muntifunction แบบหมึกฉีด inkjet

7.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ
8.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ

	1.มีเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการด้านเว็บไซต์และฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงาน
2.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ตามมาตรฐาน ICT

3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตามมาตรฐาน ICT

4.มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกตามรายละเอียดที่กำหนดมาตรฐาน ICT

5.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD หมึก
ปริ้น แผ่น DVD

6.มีอุปกรณ์สำรองสำหรับซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน เช่น สายไฟ เม้าท์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
	1.ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ

	ยุทธศาสตร์
	เป้าหมาย
	ตัวชี้วัด
	แผนงาน/โครงการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
	9. จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล
10.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในสำนักงาน
11.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในสำนักงาน
12.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในสำนักงาน
13.จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ , ซ่อมแซมเครือข่าย , เครื่องพิมพ์ ,โทรศัพท์ และโทรเลข ภายในสำนักงาน
	
	1.ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	1.อบรมหลักสูตรการจัดทำเว๊ปไซต์ของหน่วยงาน
2.อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบแผนที่ภาษี
3. 3.อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม E-GP

4. 4.อบรมหลักสูตรการใช้งาน โปรแกรม E-Plan

5.อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม E-LASS

6.อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมด้านการเขียนแบบงานช่าง
	1.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการจัดทำเว๊ปไซต์ของหน่วยงานอย่างน้อย 2 คน
2.มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี, โปรมแกรม E-GP,โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม E-LASS , และโปรแกรมด้านการเขียนแบบงานช่างอย่างน้อย โปรแกรมละ 2 คน
3.มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อย่างน้อย 1 คน
	1.จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


          5.2.2. ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาสามปี (257-2569) กับแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง (2567-2569) 

จากยุทธศาสตร์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ที่มีอยู่ 3 ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ดังต่อไปนี้
	ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (2567-2569)
	ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี
(2567-2569)
	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ1.1 แนวทางการจัดทำแผนแม่บทชุมชนและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรทุกระดับ
ข้อ 1.9 แนวทางการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
ข้อ 3.12 แนวทางเสริมสร้างสนับสนุนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ
ข้อ 3.13 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	1.มีระดับความเร็วของอินเตอร์เน็ตในองค์การทุกจุด

2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆของผู้มาใช้บริการ
3.มีโทรศัพท์เพื่อติดต่อกันภายในอย่างทั่วถึง
1.มีเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการด้านเว็บไซต์และฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงาน
2.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ตามมาตรฐาน ICT

3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตามมาตรฐาน ICT

4.มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกตามรายละเอียดที่กำหนดมาตรฐาน ICT

5.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD หมึกปริ้น แผ่น DVD

6.มีอุปกรณ์สำรองสำหรับซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน เช่น สายไฟ,เม้าท์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ



	ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (2564-2566)
	ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี
(2564-2566)
	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
ข้อ 3.14 แนวทางการพัฒนา บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 3.15 แนวทางประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง
ข้อ 3.16 แนวทางการบริการประชาชน


	1.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการจัดทำเว๊ปไซต์ของหน่วยงานอย่างน้อย 2 คน
2.มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี, โปรมแกรม E-GP,โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม E-LASS , และโปรแกรมด้านการเขียนแบบงานช่างอย่างน้อย โปรแกรมละ 2 คน
3.มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อย่างน้อย 1 คน


ตารางสรุปยุทธศาสตร์
จากแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง สามารถสรุปงบประมาณและจำนวนโครงการ/แผนงานทั้งหมดได้ดังนี้
สรุปงบประมาณ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
	ยุทธศาสตร์
	งบประมาณ

	
	2567
	2568
	2569
	รวม

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ
	128,000
	117,400
	117,400
	363,200

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
	460,800
	561,600
	539,800
	1,562,200

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	160,000
	160,000
	160,000
	480,000

	รวม
	748,800
	839,000
	817,200
	2,405,400


สรุปแผนงานโครงการ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนแผนงาน/โครงการ

	
	2567
	2568
	2569
	รวม

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ
	3
	3
	3
	9

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
	7
	12
	7
	26

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	6
	6
	6
	18

	รวม
	16
	21
	16
	53


อ้างอิง
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 2557-2559.
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558-2562.
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.นามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
2558-2560.
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.ห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี   2558-2562.
คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
1. นายบุญรวม  รุ่งเรือง


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง    
2. นายดุสิต  ดวงใจดี
   

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง    

3. นายสุทิตย์  ยิ้วว่อง


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง    

4. นายสมัน  ด่างทอง

          เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง    
คณะผู้จัดทำ


1. นางนิธิพร  คงไทย
          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ประธานกรรมการ
2. นางสมใ  งามแยะ       
หัวหน้าสำนักปลัด

  กรรมการ

4. นายสันติ  สมงาม
  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  กรรมการ

5.  นางนิธิพร  คงไทย   
          รักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษา กรรมการ

6. นางบุณณ์ภัสส์ริสา กุลัตน์นาม
นักพัฒนาชุมชน


  กรรมการ

7. นางธัญญา  สืบสวน   
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
  กรรมการ

8. นายชาญวิทย์  อ้อวิเศษ
นิติกร 



  กรรมการ

9. นางนิรชา  สุขดี          
นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ/เลขานุการ

10. นางสาววชิราภรณ์  ยอดดี
นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกข้อมูล 


1. นางสาวณัฐธยาน์  แสนกล้า  ผู้ช่วยจพง.ประชาสัมพันธ์          
ภาคผนวก


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
เรื่อง  การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2567-2569

-----------------------------------
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 267-2569 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 ตามตัวชี้วัดมิติที่ 4 ข้อ 2.2. กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan) ไปแล้วนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง จึงประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2567-2569 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   19   กันยายน  พ.ศ. 2566

                                         (นายบุญรวม  รุ่งเรือง)
                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง


www.sangkong.go.th





พ.ศ. 2569-2571








แผนแม่บทสารสนเทศ 





�





แผนแม่บทสารสนเทศ 






































แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประจำปี พ.ศ.2558-2560


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  อ.สะเดา จ.สงขลา








          สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง








คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บท


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร








คณะกรรมการบริหารโครงการ


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร











